生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：年产饲料24万吨生产线建设项目

项目代码：北发改备字[2015]218号

建设地点：北流市日用陶瓷工业园内

验收单位：北流市响亮饲料有限公司

2023年8月8日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 年产饲料24万吨生产线建设项目 | 行业类别 | 其它类型项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 北流市响亮饲料有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 北流市水利局 2021年10月20日，北水政审[2021]40号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2015年11月至2016年3月，共5个月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西伟辉生态工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | / |  |  |
| 水土保持施工单位 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 广西金阳项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收咨询单位 | 广西同富工程技术咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据自治区水利厅关于印发《广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法等3个管理办法的通知》（桂水规范 [2020]4号）的规定，2023年8月8日，北流市响亮饲料有限公司在北流市主持召开了年产饲料24万吨生产线建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位北流市响亮饲料有限公司，施工单位广西中兴建筑工程有限责任公司，监理单位广西金阳项目管理有限公司，水土保持方案编制单位广西伟辉生态工程咨询有限公司，水土保持设施验收咨询单位单位广西同富工程技术咨询有限公司等单位的代表及专家共6人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持设施验收咨询单位单位关于水土保持措施实施情况和验收情况的汇报以及水土保持方案编制单位、施工单位和监理单位的补充说明。经质询、讨论，形成了年产饲料24万吨生产线建设项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 年产饲料24万吨生产线建设项目位于北流市日用陶瓷工业园内，项目为新建建设类项目。项目新建1间生产车间、2间仓库房，配套建设物业管理用房、治安联防、垃圾收集站、消防、室内外给排水、室内外电气、景观绿化工程以及其他附属设施建筑。工程总占地面积2.16hm2，其中规划建设用地红线面积1.82hm2，施工生产生活区0.12hm2，规划城市道0.22hm2，规划城市道路由市政部门负责建设；本项目建设开挖土石方量2.26万m3（含表土0.08万m3），回填土石方量2.26万m3（含绿化覆土0.08万m3），无外借方，无永久弃方。项目于2015年11月开工，2016年3月完工，工期共5个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2021年10月20日，北流市水利局以《年产饲料24万吨生产线建设项目水土保持方案行政许可决定书》（北水政审[2021]40号）对本项目水土保持方案进行了批复。 本项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目设计及施工过程中无重大变更情况。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目无水土保持初步设计和施工图设计。 （四）水土保持监测情况 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）规定，本项目不需要开展水土保持监测。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2023年8月，北流市响亮饲料有限公司委托广西同富工程技术咨询有限公司开展年产饲料24万吨生产线建设项目水土保持设施验收咨询工作。验收主要结论：建设单位基本按照水土保持方案实施了水土保持防治措施，水土保持措施质量总体合格，项目建设产生的人为水土流失得到了有效控制，各项水土流失防治目标均达到防治目标值，其中水土流失治理度为100%，土壤流失控制比大于1.0，渣土防护率100%，表土保护率100%，林草植被恢复率为100％，林草覆盖率为9.81％。水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，项目水土保持设施已具备验收条件，同意组织验收。 （六）验收结论 项目在实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，缴纳了水土保持补偿费，完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 建设单位进一步加强水土保持设施管护，保证其正常运行和发挥效益。

三、年产饲料24万吨生产线建设项目水土保持设施验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 梁璞 | 北流市响亮饲料有限公司 | 经理 |  | 建设单位 |
| 成员 | 李原雄 | 广西同富工程技术咨询有限公司 | 工程师 |  | 验收咨询单位 |
|  | 李日伟 | 广西伟辉生态工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 邓世荣 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 黄尚明 | 广西金阳项目管理有限公司 | 监理工程师 |  | 监理单位 |
|  | 肖宗光 | 广西水利水电工程技术评审专家 | 高级工程师 |  | 专家 |